Администрацией района заключено соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области за счет средств Дорожного фонда Орловской области бюджету Краснозоренского района Орловской области в сумме 4906188 рублей.

Субсидия предоставляется для обеспечения развития и поддержания в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В текущем году запланировано провести ремонт улично-дорожной сети по 5 улицам: ул. Королёва, ул. Дениса Давыдова, ул. Новая (п. Красная Заря), ул. Первомайская (с. Орево), ул. Цветочная 2 участка (д. Зверево-Бакулино).

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры. Исполнение контрактов планируется в мае-июне.