- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 августа  2012 г. № 29

Об утверждении Муниципальной целевой программы мероприятий по благоустройству Успенского сельского поселения на 2012 – 2013 год

В целях содержания территории Успенского сельского поселения в надлежащем состоянии,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 	Утвердить Муниципальную целевую программу мероприятий по благоустройству Успенского сельского поселения на 2012 – 2013 год (прилагается).

2. 	Финансирование Муниципальной целевой программы осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджете Успенского сельского поселения на благоустройство.

3. Данное постановление обнародовать.

4. Постановление администрации сельского поселения от 24 июня 2011 г. № 29 признать утратившим силу.

5.  Бухгалтеру администрации сельского поселения подготовить проект решения  о внесении изменений в бюджет сельского поселения в рамках перераспределения бюджетных средств, утверждённых в бюджете поселения на мероприятия по благоустройству.

- Глава Успенского

- сельского поселения                                                                      Н. И. Казьмина

Приложение

к постановлению администрации сельского поселения

от 16 августа  2012 года № 29

# Программа

# мероприятий по благоустройству

# Успенского сельского поселения на 2012-2013 годы

# Введение

## 1. Цель разработки программы

Содержание территории Успенского сельского поселения в надлежащем состоянии. Добиваться от руководителей предприятий, учреждений и населения (постоянно и временно) зарегистрированных на территории Успенского сельского поселения соблюдать чистоту и порядок в населенных пунктах. Принимать участие в благоустройстве территорий.

## 2. Мероприятия, предусмотренные программой

В 2012 -2013 годах  внимание будет уделяться следующим мероприятиям:

- Озеленение населенных пунктов;

- Санитарное содержание территории поселения;

- Благоустройство объектов жилого фонда;

- Благоустройство мест массового отдыха населения.

## 3.Ожидаемые результаты от реализации программы

В результате реализации работы по Программе «Мероприятия по благоустройству» ожидаются следующие результаты:

- улучшение экологической обстановке

- улучшение благоустройства населенных пунктов для жизнедеятельности населения.

## 4. Финансовое обеспечение программы

Планом предусматривается несколько источников финансирования.

- Бюджетные средства Успенского  сельского поселения

-средства предприятий и организаций расположенных на территории сельского поселения

-средства населения

- планом предусматривается затратить в 2012 году -   25     тыс. руб,

В 2013 году – 25 тыс. руб.

Мероприятия муниципальной целевой программы на 2011-2012 годы

| п/н | Мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Тыс.руб |  | Срок исполне ния | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюд жет 2012 | 2013 |  |  |
| ## 1. Озеленение и обрезка деревьев |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Посадка деревьев и кустарников | шт. | 100 | - | - | июль-сентябрь | Население, администрация, |
| 2. | Омолаживающая обрезка деревьев, и кустарников | Шт. | 150 | 1 | - | Апрель-сентябрь | администрация |
| 3. | Спиливание больных сухостойных деревьев |  | 10 | 1 | - | Апрель-сентябрь | Жители населенных пунктов |
| 4. | Посадка цветов и уход за ними | М2 | 50 | 3 | 8 | Апрель- май | Руководители, организаций, население |
| ## 2. Санитарное содержание территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уборка территории от бытового мусора | т | 5 | 2 | - | 2012 -2013 | Жители населенных пунктов, администрация |
| 2. | Окос сорной растительности нас. пунктов | га | 2 | 2 | 2 | Июнь- сентябрь | Руководители учреждений население |
| 3. | Ремонт и окраска существующих контейнеров | Шт. | 3 | - | - | В течение года | Индивидуальные предприниматели |
| 4. | Устройство новых контейнерных площадок | шт | 2 | - | - | В течение года | индивидуальные предприниматели |
| 5. | Ликвидация несанкционированных свалок | Шт. | 5 | 1 | 1 | В течение года | руководители учреждений, население |
| 6. | Побелка деревьев | Шт. | 200 | 1 | - | Май- июнь | Руководители Организаций, население |
| 7. | Очистка дорог от снега | км | 20 | 1 | - | Ноябрь- март | Администрация |
| 8. | Ремонт и благоустройство памятников | Шт. | 4 | 1 | 1 | апрель | Администрация, работники культуры |
| 9. | Вывоз бытового мусора | т | 2 | 0,5 | - | В течение года | Администрация, население |
| 10. | Содержание шахтных колодцев | шт | 2 | 0,5 | - | В течение года | Администрация, |
| ## 3. Благоустройство объектов жилого фонда и скверов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт и покраска фасадов зданий | шт | - | - | 1 | Апрель- сентябрь | население |

## Раздел ОЗЕЛЕНЕНИЕ

| Мероприятия | Еди ница изме рен. |  | Кол-во |  |  | Планируемые привл. ср-ва |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения |  |  | Ответственный исполни тель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюд жет с/п 2012 |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 1.Окос от сорной растительности | кв.м. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Май-сентябрь |  |  | администрация, |  |  |
| 2.Посадка деревьев, кустарников | шт |  | 200 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  | Руководители администрация, население инд.предприн. |  |  |
| 3.Омолаживающая обрезка деревьев, кустарников | шт. |  | 150 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  | Руководители организа ций, Индивид. Предпр. |  |  |
| 4.Разбивка клумб | Шт. |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Апрель май |  |  | Руководители организа ций, администрация поселения |  |  |
| 5.Посадка цветов и уход | Шт. |  | 150 |  |  | 1 |  |  | 0,5 |  |  |  | Апрель-май |  |  | Руководители организа ций, население |  |  |
| 6.Спиливание больных деревьев (кладбища) | Шт. |  | 4 |  |  | - |  |  | 0,5 |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  | население |  |  |
| ## 2. Раздел САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 1.Окос сорной растительности нас. пунктов, дорог, краев полей |  |  |  | Га. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Май-сентябрь |  |  | Организации, учреждения население |  |
| 2.Уборка объектов внешнего благоустройства |  |  |  | кв.м |  |  |  | - |  |  | - |  |  | В течение года |  |  | Руководители предприя тий учреждений население |  |
| 3.Побелка деревьев |  |  |  | Шт. |  | 50 |  | - |  |  | - |  |  | апрель |  |  | Руководители предприя тий органи заций |  |
| 4.Уборка территорий кладбища |  |  |  | Га. |  | 6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | май |  |  | Население |  |
| 5.Ремонт и благоустройство памятников воинам ВОВ |  |  |  | Шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май |  |  | Админист рация |  |
| 6.Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  | Шт. |  | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | постоянно |  |  | Админист рация с/поселе ния, население |  |
| 7.ремонт контейнеров |  |  |  | Шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | В течение года |  |  | Индивидуальные предприиниматели |  |
| 8.Приобретение контейнеров |  |  |  | Шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 квартал |  |  | Индивидуа льные предприниматели |  |
| 9.Вывоз бытового мусора |  |  |  | м.куб. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | постоянно |  |  | администрация, население |  |
| ## 3. Раздел БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |
| 1.Ремонт и покраска фасадов |  | шт |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | июль |  |  | население |  |  |  |
| 2 .ремонт (грейдирование) дорог жилфонд |  | кв.м. |  |  | 50 |  | 1 |  |  | 1 |  | июль-август |  |  | Администрация с/поселения |  |  |  |
| 3. Благоустройство мест массового отдыха жителей |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 7 |  |  |  |  | Администрация с/поселения |  |  |  |
| ## Привлечение населения, организаций и индивидуальных предпринимателей к выполнению мероприятий программы осуществляется на добровольной основе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |