Информация

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка эффективности расходования средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования, направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в Краснозоренском районе Орловской области»

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной комиссии на 2012 год, проведена проверка эффективности расходования средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования, направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в Краснозоренском районе Орловской области в ТСЖ «Россошь» п.Россошенский за период с 01 января 2011 года по 31 марта 2012 года.

По результатам проведенной проверки были выявлены следующие нарушения и недостатки:

В нарушение пункта 2 Положения, утвержденного постановлением Правительства Орловской области от 16.02.2010 №48 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, финансирование которых планируется осуществлять с привлечением средств бюджета Орловской области», экспертиза сметной стоимости на выполнение капитального ремонта многоквартирного дома не проводилась.

В нарушение Договора подряда №1 от 20.07.2011 Подрядчиком не предоставлено заключение ценовой экспертизы сметной стоимости объекта и не проводилась ежемесячная приемка-сдача работ в августе 2011 года.

Комиссией, созданной распоряжением Администрации района от 19.07.2012 №31-р по инициативе председателя Контрольно-счетной комиссии, при проведении  проверки соответствия фактически выполненных работ актам приемки выполненных работ способом визуального осмотра были обнаружены недостатки, образовавшиеся в период гарантийного срока эксплуатации, что является неэффективным использованием бюджетных средств.

По результатам проверки направлен отчёт о результатах проведённого контрольного мероприятия для сведения и контроля в адрес Администрации района.

В адрес ТСЖ «Россошь» направлено представление с предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Краснозоренского района                                                               З.А.Сударикова