- В ходе проведенной прокуратурой района проверки в марте 2013 года в деятельности БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦРБ» выявлены нарушения законодательства о закупках продукции для государственных нужд при реализации программ модернизации системы здравоохранения, а также нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, на момент проведенной проверки договор на выполнение работ в полном объеме не исполнен, несмотря на то, что окончание работ должно было быть произведено не позднее 18 декабря 2012. При этом неустойка за нарушение сроков выполнения работ подрядчиком заказчику не уплачена и заказчиком меры по ее взысканию не приняты. БУЗ ОО «Краснозоренская ЦРБ» фактически не используется поставленный по программе модернизации здравоохранения в 2012 году гастрофиброскоп. Кроме того прокуратурой района выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации зданий БУЗ ОО «Краснозоренская ЦРБ»: в процедурном кабинете хирургического отделения и процедурном кабинете терапевтического отделения, на потолке имеются отслоения краски. Пол у входа в помещение скорой помощи и запасного выхода на 1 этаже лечебного корпуса имеет отслоение облицовочной плитки размером 40х70 см. На втором этаже у входа в хирургическое отделение имеется нависание проводов. На 1 этаже лечебного корпуса, в коридоре, из которого имеются входы в помещения, где осуществляется лечебная деятельность, валяется строительный мусор, имеется пыль, которые не убраны. Лаборатория, процедурный кабинет приемного покоя, расположенные на 1 этаже после произведенного ремонта не убраны: на полу лежит строительный мусор, имеется пыль.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района 15.03.2013 в адрес главного врача БУЗ ОО «Краснозоренская ЦРБ» внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения, вынесено постановление о возбуждении административного производства по ст.6.4. КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в территориальный отдел Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье, где в настоящее время находится в стадии рассмотрения.

Прокурор района

советник юстиции                                                                        Т.М. Макаренко

21.03.2013