|  | УТВЕРЖДАЮ: Председатель ТСЖ «Ключики» _____________ Л.Д. Акентьева «12» апреля 2012 год |
| --- | --- |

- ДОКУМЕНТАЦИЯ

О порядке проведения  ТСЖ «Ключики» квалификационного отбора

подрядных организаций на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в п. Ключики, ул. Простор, д.36  с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

п. Ключики

2012г.

СОДЕРЖАНИЕ:

стр.

Раздел 1. Общие сведения о проведении квалификационного отбора                 3

1.1. законодательное регулирование					            3

1.2. организатор квалификационного отбора				            4

1.3. заказчик квалификационного отбора					4

1.4. предмет квалификационного отбора					4

1.5. источник финансирования и порядок оплаты			            4

1.6. размещение и предоставление конкурсной документации	            5

1.7. внесение изменений в конкурсную документацию		            5

1.8. отказ от проведения квалификационного отбора			            5

Раздел 2.  Инструкции участникам квалификационного отбора		            6

2.1. общий порядок проведения квалификационного отбора	                         6

2.2. требования к участникам квалификационного отбора	                         7

2.3. требования к форме заявки на участие в

квалификационном отборе						            9

2.4. обеспечение защиты прав и законно интересов

участников квалификационного отбора, урегулирование

споров									            9

Раздел 3. Техническая часть							            10

Раздел 4. Информационная карта                                                                                    11

Раздел 5. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе			            13

Раздел 6. Образец маркировки конвертов					            13

Раздел 7. Образцы форм и документов для заполнения			            14

участниками квалификационного отбора

7.1. заявка на участие в квалификационном отборе			            14

7.2. опись документов							            16

7.3. анкета участника квалификационного отбора			            17

7.4. Квалификационные данные                                                                           18

7.5. Техническая оснащенность участника квалификационного отбора        18

Раздел 8. Проект договора подряда на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома	     					             19

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА

1.1.Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая  документация о порядке проведения ТСЖ  «Ключики» квалификационного отбора подрядных организаций на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в муниципальную адресную Программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Краснозоренском районе на 2012г., с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Далее Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ», Постановлением  Правительства Орловской  области от 29.02.2012 года № 64 «Об утверждении областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Орловской области» в 2012 году, приказам Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области  от 06.09.2010г. № 74 «О порядке организации квалификационного отбора подрядных организаций (рассмотрения предложений подрядных организаций) для выполнения работ  по капитальному  ремонту  многоквартирных домов»,  приказам Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области  от 11.01.2012г. № 4 « О внесении изменения в приказ Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области  от 6 сентября 2010 года №74 «О порядке организации квалификационного отбора подрядных организаций (рассмотрения предложений подрядных организаций) для выполнения работ  по капитальному  ремонту  многоквартирных домов».

1.1.2. Термины,  применяемые в  конкурсной документации:

квалификационный отбор – способ определения подрядной организации  для выполнения работ по капитальному ремонту МКД, обеспечивающий привлечение для выполнения указанных работ  наиболее квалифицированной организации;

заказчик -    Товарищество собственников жилья;

договор подряда на   выполнение   работ   по   капитальному    ремонту МКД (далее  -  договор подряда) -  договор,  заключаемый между заказчиком и  подрядной организацией, определенной по  итогам квалификационного отбора;

организатор квалификационного отбора – заказчик либо юридическое лицо, привлеченное на основании договора заказчиком для осуществления функций организатора квалификационного отбора;

комиссия -    коллегиальный   рабочий    орган,    формируемый заказчиком;

участник квалификационного   отбора   -   подрядная организация, осуществляющая деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов;

предмет квалификационного отбора  - право  заключения договора  на выполнение  работ по  капитальному  ремонту многоквартирного дома , включенного в областную  адресную программу капитального ремонта многоквартирных  жилых домов;

документация - комплект документов, содержащих требования и критерии оценки участников квалификационного отбора по их квалификации, исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта капитального ремонта, условиях и процедурах квалификационного отбора, основных условиях договора на выполнение работ по капитальному ремонту МКД;

заявка на участие в квалификационном отборе - комплект документов, составленных с   соблюдением   условий  предоставления документации,   содержащих предложение  участника квалификационного отбора  заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в областную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов.

1.2.Организатор квалификационного отбора подрядных организаций.

1.2.1. Организатором квалификационного отбора подрядных организаций является ТСЖ «Ключики»

1.2.2. Организатор квалификационного отбора осуществляет следующие функции:

- организует подготовку документации;

- предоставляет конкурсную документацию и дает необходимые разъяснения по ней;

- обеспечивает сбор и хранение представленных заявок на участие в квалификационном отборе, до момента рассмотрения, поданных заявок квалификационной комиссией.

- принимает решение о проведении квалификационного отбора и несет расходы по его организации;

- издает распорядительный документ о проведении квалификационного отбора

- определяет условия проведения квалификационного отбора (сроки выполнения работ, критерии оценки предложений участников квалификационного отбора, место и сроки проведения квалификационного отбора и др.);

- обеспечивает участникам квалификационного отбора возможность посещения объекта квалификационного отбора;

- утверждает результаты квалификационного отбора;

- заключает в срок, установленный конкурсной документацией, договор подряда с организацией, определенной по итогам квалификационного отбора.

1.2.3. Организатору квалификационного отбора, запрещается осуществлять действия, которые могут привести к ограничению конкуренции или ущемлению интересов участников квалификационного отбора. Одному или нескольким участникам квалификационного отбора не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе путем доступа к конфиденциальной информации.

1.3. Заказчик – Товарищество собственников жилья «Ключики»

1.4. Предмет квалификационного отбора.

Предметом отбора является право на заключение договора подряда между заказчиком и подрядной организацией на выполнение работ по капитальному ремонту МКД, информация о которых указывается в извещении о проведении  квалификационного отбора подрядной организации на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Источником финансирования заказа являются  средства собственников помещений и средства, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  средства областного и местного бюджетов

1.5.2. Заказчик направляет средства на финансирование договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту МКД, который будет заключен по результатам квалификационного отбора.

1.5.3. Оплата производится по безналичному расчету.

1.5.4. По договору подряда возможна предоплата в размере, не превышающем 30% от стоимости работ.

1.5.5. Окончательный расчет осуществляется за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ, после подписания актов приемки выполненных работ и справок о стоимости (Формы КС-2, КС-3), в течение 30 банковских дней с момента выставления Заказчику счет-фактуры. Стоимость работ по капитальному ремонту  указывается в технической части конкурсной документации.

- 1.6. Размещение и предоставление  документации.

- Документация по квалификационному отбору предоставляется заказчиком или организатором всем желающим в порядке, опубликованном в извещении.

Документация также представляется в электронном виде на сайте: www. krzarya.ru

При этом в случае разночтений, преимущество имеет текст  документации на бумажном носителе, утвержденный заказчиком. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) комиссия по отбору  будет руководствоваться текстом документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком, и не несет ответственности за содержание  документации, полученной участником отбора  неофициально.

- 1.7. Внесение изменений в документацию по квалификационному отбору.

1.7.1. Заказчик вправе в любое время (но не позднее, чем за два дня предшествующих дню окончания срока подачи  заявок на участие в квалификационном отборе) внести изменения в документацию о проведении квалификационного отбора. При этом организатор размещает на сайте: www. krzarya.ru и направляет  в письменной форме всем лицам, выразившим желание участвовать в квалификационном отборе, текст внесенных изменений.

- 1.7.2. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник отбора не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении отбора и в конкурсную документацию.

    - 1.8. Отказ от проведения квалификационного отбора.

- 1.8.1 Заказчик, вправе отказаться от проведения квалификационного отбора.

1.8.2. Извещение об отказе от проведения квалификационного отбора организатор размещает на сайте www. krzarya.ru  и направляет  в письменной форме всем лицам, выразившим желание участвовать в квалификационном отборе, но не позднее двух дней до окончания срока подачи заявки.

РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА.

2.1. Общий порядок проведения квалификационного отбора.

2.1.1. Квалификационный отбор производится в следующем порядке:

- квалификационный отбор проводится комиссией, действующей на основании Приказ № 1 от 11.04.2012г.

2.1.2. В квалификационном отборе  могут участвовать Участники, подавшие заявку в срок, указанный в информационной карте

- комиссия при своей работе вправе запрашивать у участников квалификационного отбора разъяснения представленной  ими заявки, а также проверять всеми  незапрещенными законом способами достоверность представленных в заявках сведений.

2.1.3.  Заседания комиссии проходят в открытом режиме.

2.1.4.   Заседание комиссии считается  правомочным  , если на нем присутствует не менее  половины  членов комиссии.

2.1.5. Комиссия на заседании вскрывает конверты, поданные участниками квалификационного отбора, включая внесенные изменения (при наличии таковых).

2.1.6. Комиссия по отбору подрядных организаций осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками квалификационного отбора, признанными участниками на основании разработанных   критериев сопоставления заявок по бальной системе.

Все решения комиссия принимает открытым голосованием простым большинством голосов. В случае равенства голосов  Председатель  комиссии имеет право решающего голоса.

2.1.7. Комиссия имеет право запросить у участников квалификационного отбора дополнительную информацию, подтверждающую и (или) уточняющие сведения, приведенные в заявке.

2.1.8. Комиссия может выносить решение об отклонении заявки на участие в квалификационном отборе если он:

1) предоставил  недостоверную информацию;

2) по квалификации и опыту  выполнения аналогичных работ и услуг не соответствует требованиям , установленным в документации;

3) признан несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке или вопрос  о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде; находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;

4) не представил  в установленные сроки документы, подтверждающие его квалификацию в соответствии  с требованиями документации.

2.1.9.  Комиссией на основании результатов рассмотрение заявок на участие в квалификационном отборе  составляется перечень подрядчиков и принимается решение о включении или об отказе во включении участника квалификационного отбора в перечень подрядчиков.

2.1.10. Результаты рассмотрения на участие в квалификационном отборе  отражаются в протоколе, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими  членами комиссии  не позднее дня истечения срока  рассмотрения документов. Протокол должен содержать  сведения об участниках квалификационного отбора и о принятом, в отношении указанных лиц, решении

- 2.1.12. Оценка и сопоставление заявок на участие в квалификационном отборе осуществляются комиссией по отбору подрядных организаций с помощью оценочных баллов в целях выявления лучших условий выполнения работ по капитальному ремонту МКД. Наибольшим количеством баллов оцениваются лучшие условия выполнения работ по капитальному ремонту.

- 2.1.13. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в отборе, комиссией каждой заявке на участие в квалификационном отборе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий выполнения работ по капитальному ремонту МКД, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в отборе, в которой содержатся лучшие условия выполнения работ, присваивается первый номер.

- В случае если в нескольких заявках на участие в отборе содержатся одинаковые условия выполнения работ, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в отборе, которая поступила ранее других заявок на участие в отборе, содержащих такие условия.

2.1.14. Победителем конкурса признается участник конкурса, которому присвоен первый номер.

2.1.15. Комиссия оформляет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в квалификационном отборе, который подписывается всеми членами комиссии.

2.1.16. Квалификационный отбор признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки, либо все заявки отклонены.

2.1.17. Организатор конкурса на следующий день после дня подписания протокола направляет уведомления о принятых решениях участникам квалификационного отбора.

2.1.18. Договор с победителем квалификационного отбора заключается в течение 3 дней с момента направления уведомления о результатах квалификационного отбора.

2.1.19. Если организация, определенная победителем квалификационного отбора, в  указанный срок не подписывает договор, то договор заключается с участником, заявке которого присвоен второй номер.

2.2. Требования к участникам квалификационного отбора.

Участники квалификационного отбора должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие лицензии и иных разрешительных документов на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом жилищного фонда;

- обладание профессиональными, техническими  ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями необходимыми  для выполнения работ (с применением новых технологий и современных материалов);

- непроведение ликвидации участника квалификационного отбора – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании  участника квалификационного отбора – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника квалификационного отбора в порядке, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в квалификационном отборе;

- отсутствие у участника квалификационного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- обладание опытом работы по капитальному ремонту жилищного фонда (копии договоров, подтверждающих опыт работы по аналогичным объектам, положительные отзывы заказчиков по ранее выполненным работам на объектах строительства и капитального ремонта жилищного фонда);

Подрядная организация, выразившая желание принять участие в квалификационном отборе должна представить заявку и следующие документы:

- заявка на участие в квалификационном отборе и заполненная анкета участника квалификационного отбора (приложение к настоящему порядку);

- учредительные документы (устав, учредительный договор), заверенную надлежащим образом копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- заверенную надлежащим образом копию приказа (решение собрания учредителей) о назначении директора;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенную копию такой выписки), выданную не ранее, чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе;

- наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

- справку из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет и просроченной задолженности перед третьими лицами за 3 года;

- балансовый отчет участника квалификационного отбора за последний отчетный период;

- документы, подтверждающие  упрощенную систему налогообложения (при ее наличии);

- документы, характеризующие  опыт работы по аналогичным объектам ;

- гарантийное письмо о  сроке предоставления гарантий качества выполняемых работ;

- документы, подтверждающие мероприятия по технике безопасности,

- документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках  ее выполнения и иные сведения за период работы данного вида – не менее 3-х лет);

- документы, подтверждающие квалификацию работников (форма 5);

- наличие производственной базы ( техническая оснащенность)  (форма 6);

- текущая загрузка участника квалификационного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов);

- данные о субподрядчиках, которых участник квалификационного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома этих субподрядчиков;

- сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника квалификационного отбора;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника квалификационного отбора;

- краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий материалов, их объективные  технические и качественные характеристики;

- цену или расчет определения цены работ и краткое изложение других основных условий предложения подрядчика.

2.3.Требования к форме заявки на участие в квалификационном отборе:

- участник квалификационного отбора подает заявку в письменной форме, в запечатанном конверте;

- заявка должна содержать заявленную стоимость работ по капитальному ремонту;

- все документы, входящие в состав заявки на участие в квалификационном отборе должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык);

- в  заявке должно содержаться сопроводительное письмо,  а также опись всех приложенных документов с указанием количества листов;

- все листы заявки на участие в квалификационном отборе  должны быть пронумерованы и прошиты. Все страницы представленных документов  (кроме нотариально заверенных копий) должны быть завизированы руководителем (уполномоченными лицами) и скреплены  печатью. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, завизированных руководителями  (уполномоченными лицами). Все документы должны иметь четкую печать текстов;

- в случае если заявка на участие в квалифицированном отборе  подписана уполномоченным лицом, к ней должна быть приложена доверенность, утверждающая  полномочия лица, подписавшего заявку. В таком случае заявка принимается  при предъявлении уполномоченным лицом паспорта;

- лица, подавшие заявку на участие в квалификационном отборе вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время, но не позднее окончательного срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе;

- уведомление участника квалификационного  отбора об изменении или отзыве заявки должно быть подготовлено, запечатано и предоставлено не позднее окончательного срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе.

- 2.4. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников квалификационного отбора, урегулирование споров.

- 2.4.1. Информация относительно изучения, разъяснения, оценки заявок участников квалификационного отбора не подлежит разглашению  участниками квалификационного отбора и иными лицами, которые официально не имеют отношения к этому процессу до того, как будет объявлен победитель.

- 2.4.2.Действия (бездействия) специальной  комиссии по квалификационному отбору  могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

- 2.4.3. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с квалификационным отбором подрядных организаций, организатор отбора предпринимает усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

- РАЗДЕЛ 3.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Перечень работ, планируемых при проведении капитального ремонта многоквартирного дома

| № п/п | Адрес МКД | Виды работ | Стоимость работ (тыс. руб.) | срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Ключики, ул. Простор, д.36 | Ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений (отмостка), ремонт внутридомовых инженерных систем | 934,574 | 01.08.2012г. |

РАЗДЕЛ 4.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Данная Информационная карта являются неотъемлемой частью конкурсной документации по отбору подрядных организаций на право заключения договора-подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  п. Ключики, ул. Простор, д.36

| № п/п | ### Положения информационной карты |
| --- | --- |
| 1 | Предмет квалификационного отбора: заключение договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Орловская обл., Краснозоренский район, п. Ключики, ул. Простор, д.36 |
| 2 | Наименование Заказчика, юридический и почтовый адрес: Товарищество собственников жилья «Ключики», Орловская область, Краснозоренский район, п. Ключики, ул. Простор д.42 |
| 3 | Контактный телефон, (8 48663) 2-13-48 |
| 4 | Краткая характеристика, наименование и объемы требующихся работ по капитальному ремонту: - ремонт крыши -ремонт фасада - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем - капитальный ремонт подвальных помещений (отмостка) |
| 5 | Место, срок и условия выполнения работ: многоквартирный дом п. Ключики, ул. Простор, д.36 работы выполняются в соответствии со сметной документацией (см. Техническую часть настоящей документации) |
| 6 | Источники финансирования: за счет денежных средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, денежных средств областного и местного бюджетов, а так же денежных средств собственников помещений, в размере 5% от стоимости капитального ремонта многоквартирного дома, предусмотренных на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного жилого дома |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы: безналичный расчет в рублях РФ с авансовым платежом, в размере 30 %, в сроки оговоренные договором. |
| 8 | Начальная (максимальная) цена договора подряда: (по каждому виду работ и МКД) (тыс. руб): Всего стоимость работ -934,574 в том числе, - ремонт крыши –394,027 -ремонт фасада -447,635 - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем -42,000 - капитальный ремонт подвальных помещений (отмостка )-50,912 |
| 9 | Преимущества, предоставляемые при участии в квалификационном отборе: не предоставляются. |
| 10 | Язык заявки на участие в конкурсе: Русский |
| 11 | Валюта заявки на участие в конкурсе: Рубли РФ |
| 12 | Место получения конкурсной документации: ТСЖ «Ключики» п. Красная Заря, ул. Ленина, д.1 ( отдел по экономике и трудовым ресурсам), ежедневно с 9-00 до 17-00, с 18 апреля 2012 года по 28 апреля 2012 года. |
| 13 | Срок и место подачи конкурсной заявки: ежедневно с 9-00 час. до 17-00 час. с 18 апреля 2012 года по 28 апреля 2012 года. п. Красная Заря, ул. Ленина, д.1( отдел по экономике и трудовым ресурсам) |
| 14 | Дата, время и место вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в квалификационном отборе, оценки и сопоставления заявок на участие в квалификационном отборе: 02 мая 2012 года, в 10-00, п. Красная Заря, ул. Ленина, д.1 |
| 15 | Срок заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту МКД: в течение 3дней с момента проведения квалификационного отбора. |

РАЗДЕЛ 5.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

| № п/п | Критерии | Оценочные условия критерия | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие производственной базы | наличие производственной базы | 5 |
|  |  | отсутствие | 1 |
| 2 | Квалификационный состав | наличие квалифицированного руководящего и рабочего состава, специального образования работников | 10 |
|  |  | отсутствие | 1 |
| 3 | Опыт работы в сфере кап.ремонта многоквартирных домов | имеется | 5 |
|  |  | не имеется | 1 |
| 4 | Стабильность финансового состояния за предыдущий период | стабильно не стабильно | 3 1 |

Раздел 6. Образец маркировки конверта

# Форма 1

куда:

кому:

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР:

ВИД РАБОТ  «………….……….»

не вскрывать до  02 мая   2012 года до10.00 часов

ОТ КОГО:

раздел 7.   Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

# Форма 2

7.1.  Заявка

на участие в квалификационном отборе

на право заключения договора  подряда на выполнение работ по капитальному ремонту  многоквартирного дома по адресу:  п. Ключики, ул. Простор, д.36

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному отбору подрядной организации законодательство и нормативно-правовые акты_______________________________________________________ _______________________________________________________________________

наименование участника  отбора  с указанием  организационно-правовой формы (для юридического лица), место нахождения, адрес, ФИО,  паспортные данные, сведения о месте жительства (для физических лиц), номер контактного телефона

в лице _______________________________________________________________________

(указать должность, ФИО)

сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в отборе подрядчика.

2. Мы согласны выполнить работы по капитальному  ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Ключики, ул. Простор, д.36 по капитальному ремонту:  фасада, крыши, подвальных помещений (отмостка), ремонту внутридомовых инженерных систем  в соответствии с требованиями документации об отборе  и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие  в отборе, в том числе в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в отборе.

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене  договора при отборе не будут учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые являются предметом отбора, данные работы будут в любом случае оказаны в полном объеме и соответствии с требованиями документации об отборе, включая требования, содержащиеся в технической части  документации об отборе.

4. Если по итогам отбора заказчик предложит нам заключить договор подряда, мы берем на себя обязательство выполнить работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных  обязательств в соответствии с требованиями документации об отборе подрядчика, включая требования, содержащиеся в технической части документации об отборе и  согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор подряда.

5. Настоящей заявкой на участие в отборе подрядчика подтверждаем, что против нас не производится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает __________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор подряда с   ТСЖ «Ключики» на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об отборе и условиями наших предложений, в течение 3 дней с момента проведения  квалификационного отбора.

8. В случае если мы будем признаны единственным участником отбора, мы обязуемся подписать договор подряда в соответствии с требованиями  документации об отборе подрядчика  и по стоимости работ по капитальному ремонту, указанной в документации об отборе, либо по цене, согласованной  с заказчиком и не превышающей планируемую стоимость работ по капитальному ремонту.

9. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

Руководитель организации _______________	____________________

или уполномоченное лицо		                                   М.П.            подпись 			      Фамилия И.О.

# Форма 3

7.2.   ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим____________________________________________подтверждает, что для участия        в квалификационном отборе  подрядных организаций на право заключения  договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу:  п. Ключики,

ул. Простор, д.36 направляются нижеперечисленные документы:

| №п/п | Наименование документов в составе заявки (предложения) на участие в отборе подрядных организаций | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

Руководитель организации ___________________________

М.П.					подпись 					Ф.И.О.

# Форма 4

7.3.  Анкета участника квалификационного отбора

| Полное и сокращенное наименование организации (Ф.И.О., паспортные данные - индивидуального предпринимателя) |  |
| --- | --- |
| Форма собственности |  |
| Наличие филиалов |  |
| Ф.И.О., должность руководителя, телефон |  |
| Контактное лицо, должность, телефон (факс) |  |
| Дата, место и орган регистрации организации |  |
| Юридический адрес организации |  |
| Почтовый адрес организации (для юридического лица), сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя |  |
| Электронный адрес |  |
| Адрес и телефон налогового органа, на учете в котором состоит участник квалификационного отбора |  |
| Срок выполнения работ |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Наименование обслуживающего банка |  |
| ИНН/КПП |  |
| Расчетный счет |  |
| Корреспондентский счет |  |
| Код БИК |  |
| ОКОНХ |  |
| ОКПО |  |

Руководитель организации ____________________	___________________

М.П.					подпись 				Ф.И.О.

# Форма 5

Квалификационные данные, подтверждающие профессиональную компетентность инженерно-технических работников и других работников

| № п/п | Должность | ФФИО | Образование и специальность | Стаж работы (общий) | Стаж работы по профилю занимаемой должности | Год последней переподготовки и повышения квалификации | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Участником квалификационного отбора прикладываются необходимые подтверждающие документы. Все заполняемые формы подписываются руководителем и скрепляются печатью.

# Форма 6

Техническая оснащенность участника квалификационного отбора

| № п/п | Наименование оборудования | Количество | Производственная мощность | Право собственности, аренды (срок аренды указать) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Участником квалификационного отбора прикладываются необходимые подтверждающие документы. Все заполняемые формы подписываются руководителем и скрепляются печатью.

Форма 7

- РАЗДЕЛ. 8.  ПРОЕКТ ДОГОВОР ПОДРЯДА

- на  выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

Приложение №1 к договору №_____ «____»_____________2012г.

План-график производства работ по капитальному ремонту

жилого дома по адресу: __________________________

| Наименование работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | 281,4608 |  |  |
| Ремонт фасада | 260,7454 |  |  |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | 24,9525 |  |  |
| Ремонт отмостки | 59,8323 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |

Согласованно:							Утверждаю:

________________			                                                 _______________

_________________					                          _______________

«____»____________2012г.						«____»____________2012г.

Договор №______

п. Ключики					                                  «____»______________2012г.

ТСЖ «Ключики», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя  Акентьевой Людмилы Дмитриевны , действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________,    именуемое    в   дальнейшем    «Подрядчик»,    в   лице директора _____________________________________________________________ ,   действующего   на   основании Устава, с   другой   стороны,   совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	По   настоящему  договору  Подрядчик   обязуется   выполнить  работы  по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ______________________________________________________________    (далее - Объект) в соответствии проектно-сметной документацией, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях настоящего договора.

1.2.	Капитальный      ремонт       объекта      осуществляется       в       соответствии с проектно-сметной документацией.

2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1.	По настоящему договору стоимость (цена) поручаемых  Подрядчику работ в текущих ценах составляет  ____________________________________________________

2.2.Стоимость отдельных видов работ в пределах общей цены договора может меняться в связи с корректировкой проектно-сметной документации.

2.3.Финансирование работ в 2012 году по настоящему договору осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и средств собственников жилья.

2.4.	 Соответствующие изменения положений договора осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 3.1. Заказчик обязан:

- Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящего договора.

- Оплачивать выполненные и принятые работы.

- По окончании капитального ремонта объекта обеспечить:

-	приемку результата работ в соответствии с действующим законодательством РФ;

-	ввод   объекта   в   эксплуатацию   в   случаях,   предусмотренных   градостроительным законодательством РФ;

3.1.4. Нести иные обязанности в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.

3.2. Заказчик вправе:

- Осуществлять строительный контроль и технический надзор за капитальным ремонтом объекта и контроль за соответствием объемов, стоимости и качества работ проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ.

- Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ, материалов и конструкций, применяемых на объекте с участием представителя Подрядчика.

- По согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения договора изменить стоимость отдельных видов работ в пределах общей цены договора в связи с корректировкой проектно-сметной документации.

- Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и участвующих в сдаче-приемке работ по настоящему договору.

3.2.5.	Отдавать предписания:

-о запрете производства работ, в случае, когда устранение допущенного дефекта невозможно, либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым назначением;

-о приостановке производства работ, в случае, когда допущенный дефект возможно устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;

-об устранении дефекта, в случае, когда обнаруженный дефект может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса и ухудшения качества отдельного конструктивного элемента или всей конструкции в целом;

-о запрещении применения технологий и материалов, не обеспечивающих, установленный уровень качества;

Предписания (распоряжения) отдаются Заказчиком в письменном виде на представителя Подрядчика, с указанием даты и срока его исполнения и записываются в журнал производства работ.

Предписания являются правовым документом, должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия договора. Копии предписаний хранятся Заказчиком.

3.2.6.	Имеет иные права в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик  берет на себя обязанность изготовления проектно-сметной документации с получением заключения  в Орловском филиале  ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов»

4.2.	Выполнить все работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, требованиями настоящего договора и действующими нормативными правовыми актами, строительными нормами и правилами и сдать результат работы Заказчику в установленный срок.

4.3.	Выполнить все работы в объемах и в сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего договора, а также планом-графиком производства работ (Приложение № 1 к договору).

4.4.	В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения настоящего договора представить Заказчику на рассмотрение и согласование проект плана-графика  производства работ с разбивкой стоимости выполняемых работ. Подрядчик приступает к выполнению работ на объекте в течение 3 (трех) рабочих дней с момента согласования указанного графика Заказчиком.

- Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

- Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных субподрядным организациям. Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к субподрядным организациям.

- Обеспечить соблюдение всеми участниками строительных работ требований по безопасному ведению работ, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда. Осуществлять уборку стройплощадки по окончании работ.

- Получить необходимые для производства работ разрешения и согласования эксплуатационных организаций. Выполнить временные подключения к источникам электроснабжения и другим коммуникациям, необходимые для обеспечения работ по договору.

4.9.	Получить необходимые разрешения, согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора.

4.10.	Обеспечить представителя Заказчика всем необходимым оборудованием для проведения осмотра объекта и приемки выполненных работ.

4.11.  Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенным по его вине при производстве работ.

- Нести в полном объеме ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в результате судебных решений по иску третьих лиц за противоправные действия персонала Подрядчика.

- Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов на допущенные по вине Подрядчика и субподрядчика нарушения правил выполнения работ и другие упущения.

4.14.	В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) Подрядчик должен немедленно письменно уведомить Заказчика.

- При готовности результата работ к сдаче письменно уведомить Заказчика не менее, чем за 7 (семь) дней до даты приемки работ комиссией.

- Выдать гарантийный паспорт на гарантийный срок эксплуатации результата работ продолжительностью 5 лет.

4.17.	Обеспечить Заказчику проверку использования Подрядчиком денежных средств по настоящему договору. По требованию уполномоченных лиц Заказчика предоставить документы по качеству материалов (сертификаты качества), а также бухгалтерские документы, подтверждающие использование средств.

4.18. Своевременно представить Заказчику надлежаще оформленную исполнительную документацию.

4.19.	Нести иные обязанности в соответствии с настоящим договором и действующим
законодательством РФ.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.	Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ -	 .

Окончание работ -	.

Распределение объемов работ определяется планом-графиком производства работ по капитальному ремонту  (Приложение № 1 к договору).

5.2.	Подрядчик должен выполнять работу в установленные сроки.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ

6.1. Промежуточной приемке и оплате подлежат выполненные в течение месяца работы, предусмотренные планом-графиком производства отдельных видов работ.

Промежуточной приемке подлежат скрытые работы, освидетельствование которых в

более поздний период невозможно. Подрядчик за 3 рабочих дня письменно информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых работ.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а за тем восстановить ее за свой счет.

6.2.	Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

6.3.	Подрядчик за 3 (три) рабочих дня обязан письменно известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

6.4.	Заказчик имеет право отложить дату приемки, если это не приводит к технологическим простоям, но не более чем на 3 (три) рабочих дня. При этом Заказчик должен уведомить Подрядчика об изменении даты приемки.

6.5.	Ежемесячная приемка работ производится 23-25-го числа каждого месяца, по ее окончании оформляется и подписывается сторонами акт по приемке-сдаче выполненных работ (форма КС-2) либо Заказчик выдает предписание об установлении дефектов с указанием даты повторной приемки.

До 28-го числа текущего месяца Подрядчик обязан представить справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Непредставление Подрядчиком в указанный срок Заказчику форм КС-2, КС-3, является основанием для переноса оплаты работ на следующий месяц.

- Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечить поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки.

- Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет Подрядчик до приемки в целом результата работ Заказчиком.

- Авансирование работ предусмотрено в размере 30% от общей стоимости работ.

6.9.	Расчеты (платежи) за выполненные работы производятся на основании
подписанных сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС -2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. № 100. При этом:

- в обязательном порядке заполняются все графы форм;

-указывается полное название работ, предъявленных к оплате, номер договора (дополнительного соглашения) и объект ремонта по которому ведется оплата;

-расшифровываются и скрепляются печатями подписи лиц, сдающих и принимающих работы.

6.10.	Лимит средств, предусмотренный на непредвиденные работы и затраты, расходуются в период выполнения работ по согласованию с Заказчиком.

6.11.	Расчеты (платежи) с Подрядчиком за выполненные работы осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС- 2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

6.13. Виды и объемы предъявленных к оплате работ должны соответствовать согласованному сторонами графику производства работ.

В случае выявления завышения объема и стоимости работ, предъявленных Подрядчиком, Заказчик при расчетах с Подрядчиком за выполненные работы уменьшает сумму оплаты.

Работы, в которых обнаружены дефекты и недостатки подлежат оплате только после устранения Подрядчиком выявленных дефектов (недостатков).

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

7.1.	Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов. Любое отклонение производства работ от проектно-сметной документации, в том числе выполнение дополнительных работ требует письменного согласования с Заказчиком до начала работ.

7.2.	При обнаружении дефектов и недостатков в процессе выполнения работ Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим договором. При этом составляется заключение или соответствующий акт с участием представителей Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить дефекты и недоделки силами другой подрядной организации за счет Подрядчика.

7.3.	В случае обнаружения дефектов представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке и оплате выполненных работ, дает предписание об устранении дефектов и назначает дату повторной приемки выполненных работ.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1	Подрядчик гарантирует:

-выполнение всех работ в полном объеме, качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими строительными нормами и правилами;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- Срок гарантии нормальной эксплуатации результата работ - в течение 5 лет со дня сдачи результата работ Заказчику.

- Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, если Подрядчик допустил отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также не достижение указанных в технической документации показателей.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом с участием Заказчика, Подрядчика  и проектной организации (при необходимости).

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другой подрядной организации за счет Подрядчика.

8.4.	При возникновении между Сторонами спора по поводу обнаруженных недостатков и дефектов или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая строительно-техническая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- За нарушение Подрядчиком обязательств (сроков начала и окончания работ, согласно пункту 5.1 настоящего договора, а также сроков выполнения отдельных видов работ, указанных в плане-графике производства работ) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты от стоимости (цены) работ по настоящему договору в пределах лимита соответствующего финансового года за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. Указанная в настоящем пункте пеня взимается за каждое нарушение в отдельности.

- В случае просрочки выполнения предписаний Заказчика или контролирующих (надзорных) органов по устранению обнаруженных дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,3 процента от стоимости конструктивного элемента, в котором обнаружен дефект. Стоимость конструктивного элемента, в котором обнаружен данный дефект, Подрядчику не оплачивается до его устранения, а в случае предварительной оплаты, происходит удержание стоимости не принятых работ из последующих платежей, а при невозможности удержания за счет платежей Подрядчик обязан возместить понесенные Заказчиком убытки.

- За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом, в порядке предусмотренном пунктом 8.3 договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинасирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки исполнения настоящего обязательства.

- Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Подрядчика по договору. Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) субподрядчиками своих обязательств.

- Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения допущенных им нарушений.

9.6.	В случае неисполнения по вине Подрядчика своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе приостановить финансирование работ до момента начала их исполнения.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

ДОГОВОРА

- Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.

- Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего договора.

- Настоящий договор может быть расторгнут или изменен:

-	по соглашению сторон совершенному в письменной форме, за подписью
уполномоченных лиц сторон;

-	на основании вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

10.4.	При уменьшении или задержке более двух месяцев выделения в установленном порядке средств, предназначенных для оплаты работ по настоящему договору, стороны вправе расторгнуть договор по соглашению сторон.

10.5.	В соответствии с ч. 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ по требованию Заказчика договор может быть расторгнут по решению суда, в том числе в случае:

-отказа Подрядчика от изменения условий договора, а также неполучения ответа Подрядчика на предложение об изменении в течение 2 (двух) недель;

-	задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 2 (две) недели по причинам, не зависящим от Заказчика;

- неоднократного (два и более) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего нарушение срока завершения капитального ремонта более чем на 10 (десять) дней, либо отставание Подрядчиком от графика производства работ более чем на 10 (десять) дней;

- отказа Подрядчика от проведения сверки расчетов, а также неполучения ответа Подрядчика на предложение о проведении сверки расчетов в течение 2 (двух) недель;

- неоднократной (два и более) просрочки выполнения предписаний контролирующих (надзорных) органов и (или) Заказчика;

-	неоднократного (два и более) невыполнения требований о предоставлении Заказчику проекта плана-графика производства работ, в порядке предусмотренном п. 4.4.;

-	неоднократного (два и более) невыполнения требований Заказчика о предоставлении документов, подтверждающих качество материалов и использование бюджетных средств, предусмотренных п. 4.17. договора;

-	неоднократного (два и более) несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ; выполнения Подрядчиком работ с отступлением от требований проектно-сметной документации, а также выполнения дополнительных работ без согласования в Заказчиком в порядке, предусмотренном 7.1.;

- неоднократного (два и более) нарушения срока устранения дефектов в порядке предусмотренном п. 7.2;

- утраты Подрядчиком в силу закона прав на осуществление деятельности входящей в предмет договора;

-	установления факта приостановления деятельности Подрядчика;

Подрядчик должен незамедлительно информировать Заказчика о наступлении тех случаев, предусмотренных настоящим пунктом договора, о которых Заказчик знать не может.

- В соответствии с ч. 2. ст. 452 Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении договора только после отказа Подрядчика от предложения расторгнуть договор по соглашению сторон либо неполучения ответа в тридцатидневный срок.

- Расторжение договора вступает в силу с момента подписания соглашения о расторжении Договора либо с момента вступления в законную силу решения суда.

- При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязан принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего договора и оплатить их.

- Прекращение действие договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имелись до дня расторжения настоящего договора.

11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если они явились следствием непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом, если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, каждая сторона имеет право расторгнуть договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Для мониторинга исполнения настоящего договора и информирования сторон о выявленных недостатках исполнения договора стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора, с указанием их контактных телефонов.

- Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

- Все споры, связанные с исполнением настоящего договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности достижения договоренности, указанные споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области.

- При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения настоящего контракта, стороны руководствуются действующим законодательством РФ и настоящим договором.

- Передача прав и обязанностей сторон по настоящему договору третьей стороне возможна в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

- Настоящий договор, совершенный с факсимильным воспроизведением подписей сторон имеет юридическую силу, с обязательным последующим оформлением договора оригиналами подписей сторон и печатей.

13.7.	Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах по одному для
каждой из сторон.

13.8.	Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
Приложение:

- Приложение №1 (План-график производства работ по капитальному ремонту).

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:

Товарищество собственников жилья

«Ключики»

Юр. адрес: 303657, Орловская обл.,  Краснозоренский

район, п. Ключики,  ул. Простор д.42

ИНН 5713002602, КПП 571301001

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Тел. (486-63) 2-10-32

Председатель 	Директор

ТСЖ «Ключики»

_______________

________________ Акентьева Л.Д.

м.п.                                                                                                               м.п.